**«Утверждаю»**

Директор МОУ Власовской СОШ № 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Куликова Е.В./

Приказ № \_\_\_\_\_\_ от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

План мероприятий по энергосбережению в МОУ Власовской СОШ № 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень организационных мероприятий** | | | | |
| Мероприятие | Сроки реализации | В том числе по годам | Ответственные | Ожидаемый эффект |
| Назначение работника, ответственного за реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению в школе | 01.02.2012г. | Начало учебного года | Директор школы Куликова Е.В. | Обеспечение контроля за реализацией мероприятий по энергосбережению в школе |
| Обучение ответственного | Декабрь 2011г. | 1 раз в 3 года | Директор школы Куликова Е.В. | разработка и реализация энергосберегающих мероприятий |
| Разработать план по организации экономии ресурсов | Февраль 2012г. | Начало учебного года | Завхоз Мягкова И.А. | Экономия ресурсов, сокращение потребления энергоресурсов, сокращение потерь, уменьшение затрат |
| Анализ потребления энергоресурсов | ежемесячно | ежемесячно | Завхоз Мягкова И.А. | Выявление проблемных зон, сокращение потерь |
| Проведение энергетического обследования школы | До 31.12.2015 г. | 1 раз в 5 лет | Завхоз Мягкова И.А. | Получение объективных данных, определение проблемных областей и потенциала энергосбережения, разработка перечня мероприятий |
| Заключение энергосервисного контракта | До 31.12.2015г. | 1 раз в 5 лет | Директор школы Куликова Е.В. | Внедрение энергосберегающих технологий, улучшение показателей по экономии, уменьшение затрат, оптимизация расходов, рациональное энергопользование |
| Замена узла учёта электроэнергии | Февраль 2012г. |  | Завхоз Мягкова И.А. | Совершенствование системы учёта, оптимизация расходов, сокращение затрат |
| Проведение замеров сопротивления | 2012г. | 1 раз в 3 года | Завхоз Мягкова И.А. | Получение данных, определение проблемных областей |
| Осуществление снятий показаний счётчиков, своевременная подача данных показаний узлов учёта в снабжающие организации, проведение сверок счетов | Ежемесячно |  | Завхоз Мягкова И.А. | Совершенствование системы учёта, оптимизация расходов |
| **Перечень технических мероприятий** | | | | |
| Мероприятие | Сроки реализации | В том числе по годам | Ответственные | Ожидаемый эффект |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | В течение 2012г. – 50% |  | Завхоз Мягкова И.А. | Сокращение потребления, экономия энергоресурсов, уменьшение затрат |
| Приведение электропроводки в соответствие к требованиям | 2013г. |  | Завхоз Мягкова И.А. | Сокращение потребления, сокращение потерь, экономия энергоресурсов, уменьшение затрат |
| Своевременное принятие мер по устранению неполадок в работе оборудования: устранения течи -  Ремонт унитазов – замена резинок соединения  Ремонт слива в посудомоечном цехе пищеблока | Март 2012г.  Март 2012г. |  | Завхоз Мягкова И.А. | Сокращение потерь, уменьшение затрат, рациональное энергопользование |
| Своевременная замена неисправного оборудования (замена труб, подающих тепло к теплице) | Ноябрь 2011г. |  | Завхоз Мягкова И.А. | Сокращение потерь, сокращение потребления, уменьшение затрат |
| Уплотнение оконных щелей | Декабрь 2011г. | Ежегодно | Завхоз Мягкова И.А. | Экономия энергоресурсов, рациональное энергопользование, уменьшение затрат |
| Замена доводчика на входной двери | Март 2012г. |  | Завхоз Мягкова И.А. |  |
| **Перечень мероприятий, проводимых с обучающимися** | | | | |
| Мероприятие | Сроки реализации | В том числе по годам | Ответственные | Ожидаемый эффект |
| Организовать деятельность детских постов бережливости | Апрель 2012г. |  | Зам. по ВР Кудряшова А.Ю. | Сокращение неоправданных потерь энергоресурсов, экономия ресурсов, уменьшение затрат |
| Организовать выпуск школьной газеты, бюллетеней по результатам выполнения мероприятий по энергосбережению | Март 2012г. |  | Библиотекарь Голубкина Ю.А. | Сокращение неоправданных потерь энергоресурсов, экономия ресурсов, уменьшение затрат |
| Провести массовые мероприятия с участием детей, направленных на пропаганду энергосбережения (классные часы, беседы, уроки бережливости, конкурсы) | Март-апрель 2012г. |  | Классные руководители | Сокращение неоправданных потерь энергоресурсов, экономия ресурсов, уменьшение затрат |
| Размещение информационных материалов по энергосбережению на стенде и сайте школы | Март 2012г. |  | Завхоз Мягкова И.А. | Сокращение неоправданных потерь энергоресурсов, экономия ресурсов, уменьшение затрат |
| Размещение табличек «Уходя гаси свет» и др. во всех кабинетах | Март 2012г. |  | Завхоз Мягкова И.А. | Сокращение неоправданных потерь энергоресурсов, экономия ресурсов, уменьшение затрат |